Удмурт Элькунысь Каракулино ёрос администраци

# Администрация Каракулинского района

## Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От                            		                 с. Каракулино			№

Об утверждении плана мероприятий по переходу органов местного самоуправления муниципального образования «Каракулинский район» на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

В целях реализации  Распоряжения Правительства Удмуртской Республики                  № 820-р от 03 октября 2011 года «Об утверждении плана мероприятий по переходу Удмуртской Республики на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Каракулинский район», Администрация Каракулинского района

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу органов местного самоуправления муниципального образования «Каракулинский район» на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг.

2. Назначить ответственным за организацию и реализацию межведомственного взаимодействия по оказанию муниципальных услуг руководителя аппарата Главы муниципального образования «Каракулинский район», районного Совета депутатов и Администрации Каракулинского района Корепанова Александра Васильевича.

Глава администрации

Каракулинского района                                                                                И.Б.Вдовушкин

Приложение

к постановлению

Администрации

Каракулинского района

от 28.04.2012 г. № 465

План мероприятий

по переходу органов местного самоуправления муниципального образования «Каракулинский район»

на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организация перехода к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее - межведомственное взаимодействие) |
| 1.1. | Определение должностного лица ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон №210-ФЗ) | - | Распоряжение Администрации Каракулинского района № 2 от 25.01.2012 года | Корепанов А.В. |
| 1.2. | Определение перечня муниципальных услуг, требующих межведомственного взаимодействия | 26.04.2012 | Постановление Администрации Каракулинского района № 383 от 16 апреля 2012 года | Корепанов А.В. |
| 1.3. | Подготовка проектов соглашений о взаимодействии и взаимном информационном обмене в процессе предоставления муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия | до 05.05.2012 | Проекты соглашений о взаимодействии и информационном обмене | Салов А.М. |
| 1.4. | Заключение соглашений о взаимодействии и взаимном информационном обмене в процессе предоставления муниципальных услуг | 05-15.05.2012 | Заключенные межведомственные соглашения о взаимодействии и информационном обмене | Салов А.М. |
| 1.5. | Доведение администрацией района плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг до руководителей организаций и учреждений на территории района | до 05.05.2012 | План мероприятий администрации Каракулинского района по переходу межведомственное взаимодействие | Корепанов А.В. |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 2.1. | Определение перечня и состава сведений (документов) находящихся в распоряжении администрации района, которые нельзя будет запрашивать от граждан с 01.07.2012 года | до 05.05.2012 | Перечень сведений | Салов А.М. Хисамутдинова Н.В. |
| 2.2. | Разработать и разместить ТКМВ на сайте МИ | до 05.05.2012 |  | Корепанов А.В. |
| 2.3. | Произвести регистрацию сервисов для получения информации от ОМСУ УР, ОИВ УР и ФОИВ | 15.05.2012 |  | Салов А.М. Поздеев М.Н Разработчики Административных регламентов |
| 3. Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 3.1. | Проведение инвентаризации и внесение изменений в нормативные правовые акты района, регулирующие предоставление муниципальных услуг, по которым планируется организация межведомственного взаимодействия, с целью выявления ограничений для их предоставления в рамках межведомственного взаимодействия | 16-28. 05.2012 | Перечень нормативных правовых актов, которые необходимо вносить изменения | Ядыкина М.П. Разработчики Административных регламентов |
| 3.2. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | 16-28. 05.2012 | Постановление администрации Каракулинского района | Ядыкина М.П. Разработчики Административных регламентов |
| 4. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 4.1. | Информирование населения муниципальных образований поселений об основных положениях Закона № 210-ФЗ | с 05.05. 2012 по 01.07.2012 | План мероприятий | Корепанов А.В. |
| 5. Мониторинг выполнения мероприятий по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |
| 5.1. | Мониторинг реализации мероприятий по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия (контроль выполнения мероприятий настоящего плана, достижения запланированных показателей) | еженедельно | Отчёты о выполнении Плана мероприятий по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | Руководители структурных подразделений администраций района, руководители муниципальных учреждений |
| 5.2. | Предоставление отчета о показателях эффективности перехода на межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления | 3, 4 кварталы 2012 года | Отчёт о выполнении требований Закона № 210-ФЗ | Руководители структурных подразделений администрации района, руководители муниципальных учреждений |

# Text boxes

28 апреля 2012 года

465